太湖新城（和畅片区）睦邻中心建设项目

审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，无锡市审计局对无锡新泽和畅睦邻中心开发管理有限公司（以下简称和畅睦邻公司）、无锡新泽文商旅投资发展有限公司（以下简称新泽公司）实施的太湖新城（和畅片区）睦邻中心建设项目进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

太湖新城（和畅片区）睦邻中心建设项目经无锡市发展和改革委员会批准实施建设。该工程位于太湖新城和畅路与蠡河西路交叉口西南侧。主要建设内容为新建3层建筑1座，地上部分为农贸市场、餐饮、社区活动、儿童娱乐、运动健身等；地下部分为机动车库、非机动车库等。项目主体于2019年4月开工，2021年1月进行竣工验收。

二、审计结果及评价意见

该项目竣工财务决算送审金额3.56亿元，审定项目建设成本2.71亿元，核减8490万元。和畅睦邻公司和新泽公司在项目建设过程中，与参建各方密切配合，积极推动项目建设，提供的工程及财务资料较为完整，基本真实反映了项目管理和财务收支状况。但在建设程序及管理、招投标管理、财务管理等方面还存在一些问题，需加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

审计发现，该项目存在前期设计不够深入，工程现场管理不到位,水土保持方案报审不及时，合同签订管理不严格，招投标规定执行不严格等问题。

四、处理情况及审计建议

审计建议和畅睦邻公司和新泽公司要加强工程管理的规范性执行，改进招标投标的合规性管理，严格落实相关财务制度。

五、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题及整改要求，和畅睦邻公司和新泽公司积极落实整改，并承诺在今后项目建设中严格执行基本建设程序，加强项目建设管理，严格按照规定实施招标采购。